RELATÓRIO — ATIVIDADE MONITORADA 1

Sabor & Cia — Alimentos Ltda.

Grupo 5: Arthur Gomes Malucelli; Artur Ferreira Santos Lemos; Caio Pupo Murari; João Paulo de Almeida Bastos Bicudo; Matheus Scigliano Dabbur Moreira.

a) Diagnóstico

O problema central da Sabor & Cia não é a ausência de um único software, mas a fragmentação de processos, dados e responsabilidades. A solução deve combinar sistemas especializados e integrados, com uma fonte confiável de dados e regras comuns de governança. O ERP pode sustentar o registro operacional, mas não substitui as funções específicas de SCM, CRM, BI e Gestão do Conhecimento.

• Estoque divergente. A empresa deve utilizar SCM integrado ao módulo de estoque do ERP para registrar movimentações por fábrica em tempo real, padronizar cadastros de produtos, lotes e datas de validade e manter uma posição única de estoque.

• Rupturas, excesso de perecíveis, perdas e atrasos. O SCM permite planejar demanda e abastecimento, definir estoques de segurança, rastrear lotes e coordenar fábricas, centros de distribuição e transporte. A literatura destaca integração e compartilhamento de informação como capacidades centrais do SCM (Kakhki & Gargeya, 2019).

• Relacionamento com clientes disperso. O CRM centraliza clientes, prospects, interações, pedidos e reclamações. Isso cria uma memória institucional das contas e impede que o histórico comercial seja perdido quando um vendedor sai da empresa (Soltani & Jafari Navimipour, 2016).

• Relatórios lentos e incompatíveis. O BI deve consolidar dados validados em painéis com definições únicas de receita, estoque, perdas e nível de serviço. O BI analisa a informação, mas não corrige dados ruins na origem. A adoção e o uso efetivo são necessários para capturar valor (Ain et al., 2019).

• Perda de conhecimento dos gerentes. Um sistema de Gestão do Conhecimento deve registrar procedimentos, soluções de falhas e lições aprendidas em uma base pesquisável, com documentos, vídeos e checklists. Cultura, apoio gerencial, treinamento e qualidade do conteúdo são fatores críticos (Alam et al., 2025).

b) Priorização

A primeira implementação deve ser o SCM, privilegiando Operações e Cadeia de Suprimentos. O escopo inicial deve incluir estoque, planejamento de demanda, reposição, lotes e validade e logística. Essa escolha ataca os prejuízos mais imediatos do caso: descarte de perecíveis, vendas perdidas por ruptura, atrasos e capital imobilizado. Também cria dados operacionais mais confiáveis para o BI.

Não recomendamos implantar um ERP completo em formato “big bang” no primeiro ano. O orçamento é limitado, a implantação é longa e exige redesenho de processos, migração e mudança organizacional. Uma revisão de 126 publicações identifica implementação, integração, participação dos usuários, tomada de decisão e gestão de riscos entre as principais preocupações associadas a ERP (Martins & Belfo, 2023). O sistema de faturamento atual pode permanecer temporariamente, integrado ao SCM por API.

• Fase 1 — Preparação (0–2 meses). Mapear processos, definir responsáveis pelos dados, padronizar produtos, unidades, lotes e validade e realizar uma contagem física inicial.

• Fase 2 — Piloto (3–5 meses). Implantar o SCM em uma fábrica e em um fluxo de distribuição, com integração ao faturamento e período curto de conferência paralela.

• Fase 3 — Expansão (6–10 meses). Corrigir as falhas do piloto, treinar usuários-chave e ampliar a solução para as outras duas fábricas e para a logística nacional.

• Fase 4 — Consolidação (11–12 meses). Ativar um painel básico de BI e formalizar a rotina de melhoria. CRM e KMS entram na sequência, embora a documentação dos procedimentos críticos possa começar imediatamente.

c) Riscos

• 1. Dados incorretos ou incompletos. Previsões e reposições podem continuar erradas. A mitigação exige saneamento de cadastros, contagem física, regras de validação, responsáveis por dados e auditorias mensais.

• 2. Resistência dos funcionários. Os usuários podem manter planilhas paralelas. A empresa deve envolvê-los no desenho, treinar por função, criar suporte local, medir adesão e eliminar gradualmente os controles antigos.

• 3. Falhas de integração. Problemas entre SCM, faturamento e sistemas legados podem gerar pedidos duplicados ou saldos divergentes. A resposta é testar APIs, homologar antes da produção, reconciliar dados e manter um plano de contingência.

• 4. Estouro de prazo, custo e escopo. O projeto deve começar com um produto mínimo viável, escopo fechado, implantação por fases, marcos de decisão e controle do custo total de propriedade.

• 5. Dependência do fornecedor e segurança. A empresa deve exigir acordo de nível de serviço, portabilidade dos dados, padrões abertos, backups testados, controle de acesso e plano de saída.

• 6. Previsão de demanda inadequada. Mesmo com o SCM, modelos ruins podem gerar excesso ou falta. A empresa deve revisar previsões, segmentar por produto e testar o modelo antes da expansão.

d) Indicadores mensais de sucesso (KPIs)

• 1. Acurácia do estoque. Comparação entre a quantidade registrada e a contagem física por produto e fábrica. Quanto maior, melhor.

• 2. Taxa de ruptura. Percentual de produtos ou localizações indisponíveis diante da demanda. Quanto menor, melhor.

• 3. Perdas por vencimento. Valor descartado por validade dividido pelo valor produzido ou movimentado. Quanto menor, melhor.

• 4. OTIF. Percentual de pedidos entregues completos e dentro do prazo. Quanto maior, melhor.

• 5. Giro e cobertura de estoque. O giro relaciona custo das mercadorias vendidas e estoque médio; a cobertura mede os dias de estoque disponível. O objetivo é equilibrar excesso e falta.

• 6. Erro de previsão (MAPE). Média do erro percentual absoluto entre a demanda real e a prevista, por produto ou família. Quanto menor, melhor.

• 7. Tempo de fechamento do relatório. Horas ou dias entre o fim do mês e a disponibilização do painel validado. Quanto menor, melhor.

Antes do piloto, a Sabor & Cia deve medir a situação inicial de cada indicador. As metas numéricas só devem ser definidas depois dessa medição, para evitar objetivos arbitrários. O acompanhamento deve ser separado por fábrica, produto e canal.

Referências

Ain, N. U., Vaia, G., DeLone, W. H., & Waheed, M. (2019). Two decades of research on business intelligence system adoption, utilization and success: A systematic literature review. Decision Support Systems, 125, 113113. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.113113

Alam, S., Islam, K. A., Miah, R., Afrin, S., Islam, M. A., Hoque, M. R., & Mahmud, I. (2025). Key success factors of knowledge management systems for optimizing organizational performance: A PRISMA-based systematic literature review. Heliyon, 11, e44097. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e44097

Kakhki, M. D., & Gargeya, V. B. (2019). Information systems for supply chain management: A systematic literature analysis. International Journal of Production Research, 57(15–16), 5318–5339. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1570376

Martins, E. J., & Belfo, F. P. (2023). Major concerns about enterprise resource planning (ERP) systems: A systematic review of a decade of research (2011–2021). Procedia Computer Science, 219, 378–387. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.303

Soltani, Z., & Jafari Navimipour, N. (2016). Customer relationship management mechanisms: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. Computers in Human Behavior, 61, 667–688. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.008